**附件1：**

**采 购 需 求**

1. **项目名称 ：**

长沙县卫生健康局机房服务器网络设备搬迁采购项目

**二、项目背景：**

根据县委、县政府统一安排部署，县大数据中心新建政务云机房、原政务云旧机房内各科局托管的服务器、网络设备需全部搬迁至新机房。

**三、项目内容**：

目前卫健局在县政务云机房有服务器大约有35台，存储设备10台，网络设备10台；卫健局业务应用系统较多，网络架构复杂，线路清理难度大，需要专业的技术人员进行线路拓扑清理、贴标、组装、虚拟化调试、存储共享配置、硬件配件补充，搬运、技术保障等工作。

1）搬迁前要求：需要长沙县卫健局现有全部服务器、存储、网络设备全部清理线路、贴标、画图网络机构图、架构图、关系图；清理所有服务器密码，操作系统类型，IP、位置等信息； 清理现有服务器健康状况、配件缺失或损坏情况（包括 电源、硬盘等等）。

2）搬迁前要求： 编写搬迁方案，组织相关应用厂家协调搬迁工作与配合事宜。

3）搬迁要求：将现有所有设备搬迁至新机房，上架，并负责搬迁后的存储，虚拟机，网络、服务器组装，确保所有应用系统可以正常使用。

4）搬迁要求：搬迁时如缺失所需配件，例如 支架，电源线，插座，光纤，网线等等相关设备，均由中标公司包干提供。

4）搬迁时间要求：2022年8月6日至8月7日共2天完成搬迁。

6）培训与技术支持服务

（1）培训

对相关工作人员进行日常工作安全意识方面的培训，对技术人员提供有效管理网络与信息安全设备、主机，进行监控、日常操作维护方面的专业化培训，提升技术部门的信息安全相关知识技能, 并做好搬迁后的文档，技术交接。

（2）技术支持

提供7×24小时的技术支持服务；及时解答应用中出现的问题及提供技术指导，故障响应时间为2小时以内，提供QQ、微信、电话远程、现场等多种服务形式，现场服务到达时间为24小时以内。

**四、项目要求**

1.本项目采用费用包干方式，投标人在合同签订期限内，因搬迁、安全巡查、日常安全服务、技术支持、应急响应等服务中所需的设备及材料购置，以及培训、人工、管理、财务、交通、保险费用、税费等投标人为完成合同义务支出的一切费用全部包干。投标人在实施服务期间发生的意外均自负，有关费用自理。一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交商免费提供，采购人不再进行任何增补，支付任何费用。

2.成交商须加强组织管理，所有搬迁过程中工作人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

3.项目完成后，成交商应将项目有关的全部资料，包括搬迁记录及采购人要求的相关资料等，移交采购人。